АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ № 178

от  19 декабря 2012 года 						 р.п. Романовка

О внедрении информационной системы

«Дневник.ру» в образовательных учреждениях

Романовского района

С целью обеспечения выполнения положений приоритетного национального проекта «Образования» и Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», принимая во внимание социальную значимость процессов модернизации системы общего образования Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  план мероприятий по внедрению информационной системы «Дневник.ру» в образовательных учреждениях Романовского района согласно приложению.

2.Руководителям образовательных учреждений обеспечить поэтапное  внедрение информационной системы «Дневник.ру» в образовательных учреждениях Романовского района

3. Назначить Атапину И.Н.- методиста по информатизации, ответственной за внедрение информационной системы «Дневник.ру» в образовательных учреждениях Романовского района – первым администратором системы.

Начальник							Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:

Приложение

к приказу отдела образования

администрации Романовского МР

от 19.12.2012 г. № 178

План мероприятий

по  внедрению информационной системы «Дневник.ру»

| № | Перечень необходимых мероприятий по апробации и внедрению ИС | Сроки их проведения | Ответственных лиц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести семинар по ознакомлению с возможностями системы | 14.12.12-21.12.12. | первые администраторы системы, Атапина И.Н. |
| 2 | Организовать своевременное обучение сотрудников навыкам работы в системе и получение пригласительных кодов для входа в систему | 14.12.12-20.01.13 | первые администраторы системы. |
| 3 | Организуйте максимально-возможное количество рабочих мест с качественным и бесперебойным подключением к сети Интернет для свободного доступа педагогов к системе. | декабрь 2012 | Руководители школ |
| 4 | Провести ознакомительную работу с учащимися и их родителями. | декабрь 2012 | Администрация ОУ |
| 5 | Заключить официальное соглашение о подключении к системе и использовании предоставляемых сервисов с компанией ООО «Дневник.ру» | декабрь 2012г-январь 2013г | Администрация ОУ |
| 6 | Организовать получение согласия родителей или лиц их заменяющих на обработку персональных данных учащихся и самих родителей или лиц их заменяющих. | декабрь 2012 | Администрация ОУ |
| 7 | Распределить между работниками школы обязанности по вводу информации об ОУ в информационную базу данных. | январь 2013 | Администрация ОУ |